**变更申请单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：省级就业失业数据收集与管理平台开发 | | |
| 变更申请人：云南省省级管理部门 | | 变更时间：2024.4.8 |
| 技术经理：申政晴 | | 项目经理：申政晴 |
| 变更类型 | 需求变更 | |
| 变更内容 | 原系统企业端每周、每旬、每月都能上报数据功能变更为一二三月半月上报一次，其他月一个月上报一次 （） | |
| 变更原因 | 一、二、三月（春节影响）变动大，需要频繁上报，为了加强省级管理部门对数据的监控，以及及时了解企业的运营情况并做出相应的决策，因此产生此需求。 | |
| 变更影响分析 | 此变更影响需求分析；  此变更提出时间为上报模块以及第一次变更完成后，因此影响项目进度；  同时新增功能内容也一定程度降低了对数据库的性能要求，影响集成测试。 | |
| 技术负责人填写以下内容： | | |
| 技术评审 | 为支持更贴合现实的数据上报功能变更，需要就进行后端增删改查功能进行按需扩展，以及针对前端进行页面按钮布局与优化，同时对数据库的性能有侧重的要求。  总之，该功能变更是可行的，同时该变更较简单。 | |
| 计划完成天数 | 2个工作日 | |
| 进度影响 | 变更导致额外工期为2.38个工作日 | |
| 成本影响 | 人时成本：45个工时 | |
| 质量影响 | 对设计阶段：数据库设计改动、需求改动  对测试阶段：集成测试内容改动 | |

**变更审批单**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门审批 | 审批人：申政晴  签字：申政晴  审批日期：2024.4.1  审批意见：审批通过 |
| 部门分管领导审批 | 审批人：申政晴  签字：申政晴  审批日期：2024.4.1  审批意见：审批通过 |
| 技术与研发支持中心领导审批 | 审批人：申政晴  签字：申政晴  审批日期：2024.4.1  审批意见：审批通过 |